## Slide 1
五子棋 — 全平台技术开发方案
Rust + Tauri 2.0 + Cloudflare Workers + LLM
Web · 桌面 · 移动 三端共用 | GitHub 一键登录 | 2026 年 4 月
TRAE AI 生成

## Slide 2
目录
01
项目概述
02
技术选型
03
系统架构
04
GitHub 登录 & 架构优势
05
LLM AI 引擎
06
分步开发计划
07
成本估算
08
风险评估
TRAE AI 生成

## Slide 3
项目概述
全平台覆盖
Web (Cloudflare Pages)
桌面 (Win/Mac/Linux)
移动 (iOS/Android)
三端共用一套代码
Rust 核心驱动
内存安全，零成本抽象
核心库三端复用
高性能棋局计算
编译时错误检测
LLM 智能对弈
OpenAI / Anthropic / Ollama
多后端灵活切换
自然语言交互
AI 棋力可调节
TRAE AI 生成

## Slide 4
技术选型 — 前端（三端共用）
React 18 + TypeScript
组件化开发
Tauri WebView 兼容
丰富的生态
类型安全
Vite + Tailwind CSS
极速 HMR 构建
原子化样式系统
响应式设计
深色主题支持
Tauri 2.0
Rust 后端 + WebView
全平台支持
安装包仅 5-10MB
原生系统 API
TRAE AI 生成

## Slide 5
技术选型 — Rust 后端
Cloudflare Workers
Edge Computing
全球 300+ 节点
冷启动 < 5ms
Rust 编译为 Wasm
D1 + KV + R2
D1: SQLite 数据库
KV: 键值缓存
R2: 对象存储
全球低延迟
Durable Objects
原生 WebSocket
有状态计算
实时对弈同步
自动扩缩容
LLM SDK
async-openai
anthropic crate
ollama-rs
统一适配层
TRAE AI 生成

## Slide 6
系统架构 — 三端共用 Rust 核心
React 前端 — Web
React 前端 — 桌面
React 前端 — 移动
Rust 核心库 (gomoku-core) — board | rules | ai | protocol
Cloudflare Workers（在线服务）
Tauri Rust 后端（本地服务）
D1 | KV | R2 | Durable Objects
本地 SQLite | 文件系统
LLM 层 — OpenAI | Anthropic | Ollama
TRAE AI 生成

## Slide 7
GitHub 登录 & 架构优势
GitHub OAuth 授权流程
用户
点击 GitHub 登录
GitHub
OAuth 授权页面
Workers
回调处理 + 验证
JWT
签发访问令牌
前端
存储 Token，已登录
架构优势
Rust 内存安全
编译时保证，无 GC
零成本抽象
Tauri 体积小
5-10MB vs Electron
100MB+
Cloudflare 零运维
全球 Edge 部署
自动扩缩容
三端共用核心库
一套 Rust 代码
Web/桌面/移动复用
TRAE AI 生成

## Slide 8
LLM AI 引擎 — 核心创新
LLM Service
OpenAI Adapter
Anthropic Adapter
Ollama Adapter
Trait LlmAdapter { async fn get_move(&self, board: &Board) -> Result<Move>; }
JSON 输出示例
{
"row": 7,
"col": 8,
"message": "这步棋下得好！"
}
TRAE AI 生成

## Slide 9
分步开发计划（一）
第一阶段
1-2 周
基础框架
Rust workspace 搭建
Tauri 2.0 项目初始化
Canvas 棋盘渲染
Cloudflare Workers 骨架
第二阶段
3-4 周
本地对战
双人对战逻辑
悔棋功能
音效系统
棋谱回放
第三阶段
5-7 周
LLM AI
Rust LLM 适配器
Prompt 工程优化
多平台适配层
AI 难度调节
TRAE AI 生成

## Slide 10
分步开发计划（二）
第四阶段
8-10 周
后端服务
GitHub OAuth 集成
D1 数据库设计
Durable Objects
用户系统
第五阶段
11-13 周
在线联机
匹配系统
实时对弈同步
断线重连
观战 + 聊天
第六阶段
14-16 周
全平台发布
桌面端构建签名
移动端构建签名
应用商店上架
持续集成部署
TRAE AI 生成

## Slide 11
成本估算
Cloudflare 费用
Workers
10 万请求/天
免费
Pages
无限带宽
免费
D1
5GB + 5M 读/天
免费
KV
100k 读/天
免费
R2
10GB 存储
免费
DO
按需付费
$0.15/M
平台发布费用
Rust 工具链
开源免费
免费
Apple Developer
iOS 上架必需
$99/年
Google Play
一次性注册
$25
Windows 签名
代码签名证书
~$200/年
GitHub Actions
CI/CD 自动化
免费
域名
.com 域名
~$10/年
LLM 成本估算
GPT-4o-mini: ~$0.0003/局 | Claude Haiku: ~$0.0005/局 | Ollama 本地: $0（需 GPU） | 月均 1000 局: < $1
TRAE AI 生成

## Slide 12
风险评估与应对
风险项
等级
应对策略
Rust 学习曲线
中
核心库封装，前端 React 降低门槛
Tauri 移动端成熟度
中
Tauri 2.0 已稳定，社区活跃
Workers Rust 限制
中
30s 超时，LLM 调用需异步
LLM 输出不稳定
高
JSON Mode + 验证 + 重试
D1 SQLite 限制
低
5GB/库，读多写少完全够用
跨平台兼容性
中
Tauri 抽象 + CI 自动测试
TRAE AI 生成

## Slide 13
为什么选择 Tauri？
维度
Tauri 2.0
Electron
后端语言
Rust
Node.js
安装包大小
5-10 MB
100-150 MB
内存占用
~30 MB
~150 MB
启动速度
极快
较慢
安全性
Rust 内存安全
依赖 Node.js
移动端支持
iOS + Android
不支持
原生能力
完整系统 API
受限
TRAE AI 生成

## Slide 14
谢谢观看
Rust + Tauri + Cloudflare + LLM，全平台对弈新体验
TRAE AI 生成